Protokół Nr 23/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.11.2004 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godzinie 9.00 w  siedzibie Urzędu Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7.   W posiedzeniu uczestniczyli Radni  Gminy Włocławek, Wójt Gminy Włocławek i Skarbnik Gminy.

Lista obecności Radnych  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

# Proponowany porządek posiedzenia :

- Otwarcie posiedzenia  .

- Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

- Kontrola dokumentacji związanej z remontem sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włocławek.

- Zapytania i wolne wnioski.

- Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan P. Bogdanowicz o godzinie 9.00. Pan Przewodniczący powitał przybyłych na posiedzenie komisji .

Ad. 2.

Pan  Przewodniczący  stwierdził, iż  na  podstawie  podpisanej  listy  obecności  w obradach uczestniczy 3 Radnych, co stanowi quorum.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Pan Przewodniczący zaproponował przeniesienie pkt.3 na następne posiedzenie.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenie, który został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 3.

W tym punkcie wyjaśnień udzielała  Pani Beata Obielecka, która szczegółowo omówiła sprawy związane z remontem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Włocławek.

Członkowie Komisji wypracowali następujące stanowisko:

W przetargu uczestniczyły 4 firmy. Przetarg wygrała firma REMBUD na kwotę 56.317,09 zł.

W trakcie  wykonywania prac  zaistniała konieczność  wykonania dodatkowych robót. Okazało się, że  zaplanowany w projekcie strop  byłby za dużym obciążeniem  dla ścian  budynku. W związku z tym powstał projekt zamienny. W stosunku do zatwierdzonego projektu  budowlanego wprowadzone zmiany polegały  na  zaprojektowaniu  innej konstrukcji lekkiej dachu  budynku ze względu na  brak możliwości dociążenia budynku  stropem Teriba.

W kosztorysie nie przewidziano dodatkowych robót. W związku z tym podpisano  dodatkową umowę nr 147/2004 z dnia 09.08.2004 r.  na kwotę  10.167,68 zł brutto,  na niżej wymienione roboty:

- wymiana instalacji elektrycznej w pełnym  zakresie  stropu podwieszanego typu Amstrong,

- montaż obróbek blacharskich w kolorze niebieskim,

- przygotowanie podłoży pod dociążenie,

- rozebranie istniejącego i wykonanie  nowego wieńca,

- wykonanie nowych murów ogniowych.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 15.10.2004 r.

Wartość  robót dodatkowych nie przekroczyła 20 % kosztorysu.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna  nie stwierdziła uchybień  przy dokumentacji dotyczącej remontu sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włocławek.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone o godzinie 13.30.

Protokół sporządziła:

- Muratow

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Paweł Bogdanowicz