Załącznik

do Uchwały Nr XXXVII/284/06

Rady Gminy Włocławek

z dnia 25 sierpnia 2006 r

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Gminy Włocławek na lata 2006 - 2013

Spis treści:

1. Wstęp	2

2. Przedstawienie Gminy	2

3. Procedura sporządzania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych	3

4. Samorząd a Wieloletni Plan Inwestycyjny	4

5. Proces tworzenia planu	4

6. Plan inwestycyjny – przedstawienie	5

7. Zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Gminy Włocławek	6

1. Wstęp

Celem sporządzania wieloletnich planów inwestycyjnych jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym, w długiej perspektywie czasowej.

Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych (rozwiązanie problemów terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji projektowej, itp.) Umożliwią także zabezpieczenie źródeł finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to:

- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania;

- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków Gminy;

- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju Gminy jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków beneficjentom;

- większa wiarygodność Gminy;

- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie planem kroczącym, czyli corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych Gminy. Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie dokumentem w oparciu, o który Gmina Włocławek będzie występowała z wnioskami o pozyskanie pieniędzy na inwestycje z różnych źródeł finansowania.

2. Przedstawienie Gminy

Gmina Włocławek położona jest w wschodniej części województwa kujawsko -pomorskiego i północnej części powiatu włocławskiego. Gmina Włocławek graniczy z: miastem Włocławkiem oraz następującymi gminami: Dobrzyń n/Wisłą, Baruchowo, Kowal, Choceń, Brześć Kujawski, Lubraniec oraz Nowy Duninów (woj. mazowieckie).

W układzie administracyjnym kraju gmina Włocławek należy do gmin o statusie wiejskim powiatu włocławskiego, będącego jednym z 19 powiatów województwa kujawsko- pomorskiego. Administracyjnie gmina podzielona jest na 26 sołectw i 55 miejscowości. Jej powierzchnia rozciąga się na przestrzeni 220 km2, co stanowi 14,94% powierzchni powiatu włocławskiego. W 2006 roku na terenie gminy Włocławek zamieszkuje ogółem 6.654 osób.

3. Procedura sporządzania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych

Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz rozpoczęcie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Plan umożliwia terminową realizację procesu przygotowania inwestycji, rozpoczęcie długotrwałych działań, związanych z uregulowaniem spraw terenowo - prawnych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji wybór wykonawcy danego zadania inwestycyjnego.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem skutecznego zarządzania finansami gminy; umożliwiającym zaplanowanie inwestycji w oparciu o solidne dane finansowe oraz z pełnym przekonaniem, co do jej faktycznej wartości dla gminy. Pozwala on na realistyczną ocenę możliwości finansowych gminy i pomaga w wyborze priorytetowych inwestycji. Prowadzi do efektywnej i oszczędnej realizacji konkretnego pakietu inwestycji.

4. Samorząd a Wieloletni Plan Inwestycyjny

Władze samorządowe o coraz większych obowiązkach i uprawnieniach, odpowiedzialne są przed swymi mieszkańcami - mają obowiązek sprawnie planować.

Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych. Trudno sobie wyobrazić harmonijny rozwój gminy i jego infrastruktury bez długoletniego programu inwestycyjnego. W gminie, w której perspektywa wieloletnia jest pomijana, najczęściej występuje wiele niepożądanych zjawisk między innymi:

- nieuzasadnione ekonomicznie i społecznie wybór inwestycji do realizacji;

- brak gwarancji zakończenia inwestycji w racjonalnym czasie.

5. Proces tworzenia planu

Wieloletni Plan Inwestycyjny to proces w wyniku, którego ustala się listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i określonymi źródłami ich finansowania - w rozbiciu na poszczególne lata.

Spośród licznych potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, sołtysów, radnych czy innych wnioskodawców należy wybrać te, które przyczynią się do osiągnięcia ważnych dla Gminy celów. Sformalizowanie sposobu postępowania przy wyborze inwestycji pozwala na szybszy, efektywniejszy i bardzie obiektywny wybór tych najlepszych inwestycji.

Ważnym efektem prac na WPI jest również włączenie społeczności lokalnej w jego tworzenie.

Niniejsza edycja została opracowana w oparciu o listę celów przedstawionych przez:

- Wójta Gminy;

- Członków Rady Gminy

- Sołtysów Sołectw i Rad Sołeckich

- Mieszkańców Gminy

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi potrzebami okazało się, że realizacja większości inwestycji zaproponowana została przez podmioty je zgłaszające na lata 2006 – 2010. Ich wykonanie jest niemożliwe w tak krótkim okresie czasu ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy Włocławek. W związku z powyższym część inwestycji zaplanowana została na lata 2010 – 2013.

6. Plan inwestycyjny - przedstawienie

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym - to znaczy, że horyzont czasowy jest zachowany poprzez coroczne przesuwanie o jeden rok do przodu. Dzięki temu inwestycje nie ujęte w planie mogą zostać włączone w kolejnych edycjach. Procedura sporządzania WPI pozwala na coroczne aktualizowanie planu. Dzięki działaniom planistycznym, pozwalającym na wyprzedzające uruchomienie procedury przygotowania inwestycji, mniej będzie improwizacji kosztownych zmian w dokumentacji projektowej, długotrwałych działaniach prawno-terenowych, lepsza koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez obywateli, firmy prywatne i inne podmioty na terenie Gminy. Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwoli na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, jak również służyć będzie uwiarygodnieniu działań przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Zwiększy się także stabilność finansową Gminy.

W WPI uwzględnia się następujące źródła finansowania:

- środki własne;

- dotacje celowe z budżetu państwa;

- dotacje instytucji pozarządowych;

- dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- środki finansowe funduszy strukturalnych tj. EFRR, SPO, EOG;

- dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej;

- dotacje z Ministerstwa Infrastruktury;

- porozumienia z jst i innymi instytucjami;

- dotacje z: GDDKiA, ZDW, PZD;

- inne

7. Zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Włocławek

Wieloletni Plan Inwestycyjny został dostosowany do budżetu Gminy Włocławek na 2006 r przyjętego przez Radę Gminy Włocławek uchwałą Nr XXXII/251/05 z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2006 r poprzez umieszczenie w nim zadań wprowadzonych do budżetu.

Podczas opracowywania bieżącej edycji WPI zaktualizowane zostały zapisy dotyczące zadań, zgodnie z wnioskami podmiotów je zgłaszających tj. radnych, sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców. Wprowadzonych zostało hasłowo kilka nowych zadań, jako zasygnalizowanie zgłoszonej potrzeby.

Podane lata realizacji maja charakter propozycji. Z wykazu zadań zostały usunięte zadania zrealizowane do końca 2005 r.

I. 	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś o długości 2,700 km.

Wartość zadania: 1 534 440 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 234 440 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2009 r

2. Budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa – Łagiewniki

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa – Łagiewniki o długości 3,400 km.

Wartość zadania: 2 200 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2010 r

3. Budowa drogi gminnej Ładne – Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Ładne – Włocławek o długości 4,300 km.

Wartość zadania: 2 800 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2010 r

4. Budowa drogi gminnej Smólnik – Łączki - Stasin

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Smólnik – Łączki - Stasin o długości 3,500 km.

Wartość zadania: 2 300 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 – 2011 r

5. Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Smólsk

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Nowa Wieś – Smólsk o długości 2,300 km.

Wartość zadania: 1 500 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2012 r

6. Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska - Gołaszewo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Warząchewka Polska - Gołaszewo o długości 2,500 km.

Wartość zadania: 1 600 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2012 r

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Markowo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Markowo o długości 1,400 km.

Wartość zadania: 490 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 71 060 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2008 r

8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska (I)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska o długości 
0,850 km.

Wartość zadania: 290 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2008 r

9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska (II)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska o długości 
0,700 km.

Wartość zadania: 240 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 – 2010 r

10. Budowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice o długości 
0,700 km.

Wartość zadania: 240 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 – 2009 r

11. Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska - Pińczata

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Warząchewka Polska - Pińczata o długości 1,200 km.

Wartość zadania: 420 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 120 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2008 r

12. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Różana)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Różana) o długości 1,000 km.

Wartość zadania: 350 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 116 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2007 r

13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Agatowa i ul. Różana)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Agatowa i ul. Różana) o długości 0,450 km.

Wartość zadania: 170 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 – 2009 r

14. Budowa drogi gminnej Mursk - Mostki

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Mursk – Mostki o długości 1,500 km.

Wartość zadania: 530 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 – 2009 r

15. Budowa drogi gminnej Mursk – Przerytka - Smólnik

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Mursk – Przerytka - Smólnik o długości 2,300 km.

Wartość zadania: 800 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2013 r

16. Budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewska

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewska o długości 2,000 km.

Wartość zadania: 457 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 67 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2009 r

17. Budowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo o długości 2,500 km.

Wartość zadania: 875 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 – 2012 r

18. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wójtowskie

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Wójtowskie o długości 4,000 km.

Wartość zadania: 120 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2009 r

19. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Szmaragdowa i ul. Diamentowa do ul. Agatowej)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Szmaragdowa i ul. Diamentowa) o długości 0,700 km.

Wartość zadania: 240 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 r

20. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (osiedle przy lotnisku)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (osiedle przy lotnisku) o długości 0,900 km.

Wartość zadania: 315 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 – 2010 r

21. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Topazowa)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Topazowa) o długości 0,400 km.

Wartość zadania: 150 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 r

22. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Ametystowa i ul. Szafirowa)

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Ametystowa i ul. Szafirowa) o długości 0,700 km.

Wartość zadania: 240 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2011 r

23. Budowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna o długości 1,600 km.

Wartość zadania: 560 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2008 r

24. Budowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Stara

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Stara o długości 1,000 km.

Wartość zadania: 350 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2008 r

25. Budowa drogi gminnej Koszanowo - Sokołowo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Koszanowo - Sokołowo o długości 0,350 km.

Wartość zadania: 120 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 r

26. Budowa drogi gminnej Humlin - Wichrowice

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Humin - Wichrowice o długości 0,750 km.

Wartość zadania: 260 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 r

27. Budowa drogi gminnej Smólsk - Potok

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Smólsk - Potok o długości 3,700 km.

Wartość zadania: 1 300 000 zł

Planowany termin realizacji: 2012 – 2013 r

28. Budowa drogi gminnej Smólsk - Guźlin

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Smólsk - Guźlin o długości 0,750 km.

Wartość zadania: 260 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2008 r

29. Budowa drogi gminnej Zuzałka – Kosinowo - Adaminowo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Zuzałka – Kosinowo - Adaminowo o długości 
3,200 km.

Wartość zadania: 1 100 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 - 2013 r

30. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn o długości 0,600 km.

Wartość zadania: 210 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 r

31. Budowa drogi gminnej w miejscowości Łączki

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Łączki o długości 1,000 km.

Wartość zadania: 350 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 – 2012 r

32. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ruda

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Ruda o długości 3,000 km.

Wartość zadania: 90 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2011 r

33. Budowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest: budowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk o długości 2,100 km.

Wartość zadania: 430 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 230 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 - 2010 r

34. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn – Kaniewo – II etap

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest: budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn - Kaniewo o długości 0,900 km.

Wartość zadania: 2600 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 140 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 - 2009 r

35. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Rubinowa)

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Rubinowa) o długości 0,400 km.

Wartość zadania: 190 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 130 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2008 r

36. Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest: budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki o długości 0,691 km.

Wartość zadania: 210 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 210 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 r

37. Budowa drogi gminnej Józefowo – Potok – Nowa Wieś

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Józefowo – Potok – Nowa Wieś o długości 
3,000 km.

Wartość zadania: 90 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 - 2012 r

38. Budowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Królewska

Przedmiotem inwestycji jest: budowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Królewska o długości 1,500 km (do drogi krajowej Nr 1).

Wartość zadania: 60 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 r

39. Budowa drogi gminnej Ludwinowo - Dębice

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Ludwinowo - Dębice o długości 
2,000 km.

Wartość zadania: 700 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 - 2012 r

40. Budowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo o długości 
2,000 km.

Wartość zadania: 700 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 - 2010 r

41. Budowa drogi gminnej Skoki Duże – Dąb Polski

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Skoki Duże – Dąb Polski o długości 
1,000 km.

Wartość zadania: 350 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 r

42. Budowa drogi gminnej Łagiewniki - Lijewo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej Łagiewniki - Lijewo o długości 1,500 km.

Wartość zadania: 500 000 zł

Planowany termin realizacji: 2012 - 2013 r

43. Budowa drogi gminnej  w miejscowości Warząchewka Polska

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska o długości 
1,200 km (do drogi krajowej Nr 1)

Wartość zadania: 400 000 zł

Planowany termin realizacji: 2012 r

44. Budowa drogi gminnej  w miejscowości Poddębice

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice o długości 
0,500 km (do granic Gminy Włocławek)

Wartość zadania: 150 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 r

45. Budowa drogi gminnej  w miejscowości Dobiegniewo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo o długości 
1,300 km.

Wartość zadania: 400 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 r

46. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Kruszyn

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Kruszyno długości 0,500 km.

Wartość zadania: 200 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 r

47. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska o długości 0,800 km.

Wartość zadania: 200 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2011 r

48. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Adaminowo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Adaminowo o długości 1,500 km.

Wartość zadania: 300 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 – 2013 r

49. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa o długości 0,700 km.

Wartość zadania: 100 000 zł

Planowany termin realizacji: 2012 r

50. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świętosław

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika ze zjazdami wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świętosław o długości 0,235 km;

Wartość zadania: 59 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 39 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2008 r

51. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Dębice - Kruszyn – Kolonia Dębice

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika ze zjazdami wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Kruszyn – Kolonia Dębice o długości 2,797 km;

Wartość zadania: 390 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 40 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2010 r

52. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszynek – Poddębice

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszynek – Poddębice o długości 1,112 km;

Wartość zadania: 190 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 20 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2009 r

53. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Dobra Wola – Gróbce

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika ze zjazdami wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Dobra Wola – Gróbce o długości 1,200 km.

Wartość zadania: 220 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2009 r

54. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Dębice

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Dębice o długości 0,600 km.

Wartość zadania: 155 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 – 2010 r

55. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Smólnik

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika ze zjazdami wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Smólnik o długości 0,500 km.

Wartość zadania: 130 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2008 r

56. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszyn – Nowa Wieś - Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszyn – Nowa Wieś - Włocławek o długości 2,800 km.

Wartość zadania: 510 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2009 r

57. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku Modzerowo – Wistka - Mostki

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku Modzerowo – Wistka - Mostki o długości 4,500 km.

Wartość zadania: 810 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 – 2009 r

58. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku Skoki Duże – Nowa Wieś

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku Skoki Duże – Nowa Wieś o długości 0,800 km.

Wartość zadania: 200 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 r

59. Zakup i montaż progów zwalniających na drogach gminnych

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- zakup i montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Wartość zadania: 40 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2010 r

60. Zakup i montaż wiat przystankowych

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Gminy Włocławek

Wartość zadania: 35 200 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 15 200 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2008 r

61. Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg gminnych

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg gminnych

Wartość zadania: 120 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 60 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2009 r

62. Zapłata za pobudowaną w 2005 r drogę Mursk - Smólnik

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest zapłata za pobudowaną w 2005 r drogę Mursk - Smólnik

Wartość zadania: 676 098 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 676 098 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2008 r

II 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Kruszynek

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa budynku socjalnego w miejscowości Kruszynek

Wartość zadania: 700 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2011 r

III 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD

Celem zadania jest usprawnienie obsługi mieszkańców Gminy Włocławek przez Urząd i uprawnienie pracy Urzędu.

Wartość zadania: 20 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 r

2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej oraz serwerowni

Wraz ze wzrostem wymagań sprzętowych i programów wykorzystywanych w Urzędzie Gminy istnieje konieczność wymiany części przestarzałych komputerów w Urzędzie na nowej generacji. W związku z powyższym planuje się zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w celu modernizacji bazy informatycznej Urzędu Gminy.

Wartość zadania: 90 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 20 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2010 r

IV 	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Modzerowo, Wistka, Smólnik, Stasin, Skoki - Dęby, Mursk, Telązna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Łagiewniki, Sykuła, Potok, Warząchewka Polska, Dobiegniewo, Józefowi, Adaminowo, Zuzanka, Ładne

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Modzerowo, Wistka, Smólnik, Stasin, Skoki - Dęby, Mursk, Telązna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Łagiewniki, Sykuła, Potok, Warząchewka Polska, Dobiegniewo, Józefowi, Adaminowo, Ładne.

Wartość zadania: 332 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 132 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2010 r

2. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąb Polski

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąb Polski.

Wartość zadania: 525 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 30 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 - 2007 r

3. Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Potok

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Potok.

Wartość zadania: 150 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 5 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 - 2008 r

4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Dębice i Smólnik

Przedmiotem inwestycji jest:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Smólnik i Dębice

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania

Wartość zadania: 120 016 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 20 016 zł

Planowany termin realizacji: 2008 - 2009 r

5. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Kruszyn, Dobra Wola, Gróbce

Przedmiotem inwestycji jest:

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś

- budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Kruszyn, Dobra Wola i Gróbce – IV etap

- budowa kanalizacji grawitacyjnej w miejscowościach Kruszyn i Nowa Wieś (okolice lotniska sportowego)

- wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków

- opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków

Wartość zadania: 4 805 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 5 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 - 2011 r

6. Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Dobiegniewo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Dobiegniewo.

Wartość zadania: 100 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 r

7. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Skoki - Dęby

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Dąb Polski.

Wartość zadania: 4 000 000 zł

Planowany termin realizacji: 2012 - 2013 r

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Modzerowo

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Modzerowo.

Wartość zadania: 3 000 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 - 2013 r

9. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Warząchewka Polska

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Warząchewka Polska.

Wartość zadania: 1 000 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 - 2013 r

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Włocławek o rozproszonej zabudowie.

Wartość zadania: 1 000 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 - 2010 r

11. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś.

Wartość zadania: 100 000 zł

Planowany termin realizacji: 2009 - 2010 r

12. Wytyczenie szlaków rowerowych na terenach leśnych Gminy Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest wytyczenie szlaków rowerowych na terenach leśnych Gminy Włocławek.

Wartość zadania: 40 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 - 2013 r

13. Budowa parkingów leśnych wraz z infrastrukturą techniczną

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingów leśnych wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość zadania: 80 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 - 2013 r

14. Wytyczenie ścieżek edukacyjnych na terenach leśnych Gminy Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest wytyczenie ścieżek edukacyjnych na terenach leśnych Gminy Włocławek.

Wartość zadania: 40 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 - 2013 r

15. Gazyfikacja Gminy Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest uczestnictwo w procesie gazyfikacji Gminy Włocławek przez spółki gazownicze

Wartość zadania: 12 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2009 r

16. Zapłata za pobudowaną 2005 r sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Świętosław

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest zapłata za pobudowaną 2005 r sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Swiętosław

Wartość zadania: 488 349 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 488 349 zł

Planowany termin realizacji: 2006 r

V 	OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozbudowa istniejącej szkoły wraz z przyłączami wodociągowym i kablowym nn w Smólniku

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoły wraz z przyłączami wodociągowym i kablowym nn w Smólniku

Wartość zadania: 3 500 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 1 000 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 - 2008 r

2. Wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach oświatowych Gminy Włocławek.

Wartość zadania: 40 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2009 r

3. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy istniejącej szkole w miejscowości Smólnik

Wartość zadania: 2 500 000 zł

Planowany termin realizacji: 2010 – 2012 r

4. Budowa boiska sportowego do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa boiska sportowego do piłki ręcznej w Kruszynie wraz z infrastrukturą.

Wartość zadania: 200 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2008 r

5. Zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie.

Wartość zadania: 400 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 r

4. Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole w Kruszynie wraz z infrastrukturą.

Wartość zadania: 1 500 000 zł

Planowany termin realizacji: 2012 – 2013 r

VI 	OCHRONA ZDROWIA

1. Modernizacja budynku SPZOZ w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie.

Wartość zadania: 130 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 - 2008 r

VII	POMOC SPOŁECZNA

1. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego dla GOPS

Wraz ze wzrostem wymagań sprzętowych i programów wykorzystywanych w GOPS istnieje konieczność wymiany części przestarzałych komputerów w GOPS na nowsze. W związku z powyższym planuje się zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w celu modernizacji bazy sprzętowej GOPS.

Wartość zadania: 10 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 r

VIII 	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP

Przedmiotem inwestycji jest:

- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kruszyn;

- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Smólniku;

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łagiewniki.

Wartość zadania: 1 200 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 - 2010 r

IX 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. Modernizacja budynku GZK w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- modernizacja budynku Gminnego Zespołu Kultury w Kruszynie.

Wartość zadania: 70 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 r

2. Adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury w Kruszynie, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury w Kruszynie, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie

Wartość zadania: 237 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 237 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 r

3. Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku

Wartość zadania: 63 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 63 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 r

X 	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Przebudowa boiska sportowego w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- przebudowa boiska sportowego w Kruszynie wraz z infrastrukturą .

Wartość zadania: 300 000 zł

Planowany termin realizacji: 2008 – 2009 r

2. Budowa basenu kąpielowego w Kruszynie

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- budowa basenu kąpielowego w Kruszynie.

Wartość zadania: 3 000 000 zł

Planowany termin realizacji: 2012 – 2013 r

3. Budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego  w miejscowości Skoki Małe

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w miejscowości Skoki Małe na istniejącym jeziorze żwirowym

Wartość zadania: 100 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2008 r

4. Zakup i montaż ogródków jordanowskich w miejscowościach Gminy Włocławek

Inwestycja kontynuowana

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż ogródków jordanowskich w miejscowościach Gminy Włocławek

Wartość zadania: 75 000 zł

Planowany termin realizacji: 2007 – 2009 r

5. Urządzenie boisk sportowych w miejscowości Świętosław

Przedmiotem inwestycji jest urządzenie boisk sportowych w miejscowości Świętosław

Wartość zadania: 70 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 10 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 – 2007 r

6. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś

Przedmiotem inwestycji jest urządzenie placu zabaw miejscowości Nowa Wieś

Wartość zadania: 9 000 zł

Planowana wysokość środków w 2006 r – 9 000 zł

Planowany termin realizacji: 2006 r

7. Budowa kortów tenisowych na terenie Gminy Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest budowa kortów tenisowych na terenie Gminy 
Włocławek

Wartość zadania: 400 000 zł

Planowany termin realizacji: 2011 – 2013 r

Zestawienie wartości zadań z podziałem na kategorie budżetowe

| Lp. | Dział budżetowy | Suma wartości zadań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transport i łączność | 31 231 798 zł |
| 2. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 000 zł |
| 3. | Administracja publiczna | 110 000 zł |
| 4. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 797 365 zł |
| 5. | Oświata i wychowanie | 8 140 000 zł |
| 6. | Ochrona zdrowia | 130 000 zł |
| 7. | Pomoc społeczna | 10 000 zł |
| 8. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200 000 zł |
| 9. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 370 000 zł |
| 10 | Kultura fizyczna i sport | 3 954 000 zł |
| Razem: | 61 643 163 zł |

Z powyższego zestawienia wynika, że prawie połowa potrzeb przypada na zadania z działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ co skłania do uznania realizacji zadań z tego działu jako priorytetowe.

W przypadku pojawienia się nowych możliwości inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizacje inwestycji, lista zadań będzie ponownie analizowana.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz zadań przewidzianych do realizacji z podziałem na lata i z przedstawieniem źródeł finansowania.

Tabela: Lista zadań przewidzianych do realizacji z podziałem na lata i przedstawieniem źródeł finansowania

| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś | 2,700km | 1 534 440 | Gmina, EFRR | 234 440 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | - | - | - | - |
| 2. | Budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa - Łagiewniki | 3,400km | 2 200 000 | Gmina, EFRR | - | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | - | - | - |
| 3. | Budowa drogi gminnej Ładne – Włocławek | 4,300km | 2 800 000 | Gmina, EFRR | - | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | - | - | - |
| 4. | Budowa drogi gminnej Smólnik – Łączki - Stasin | 3,500km | 2 300 000 | Gmina, EFRR | - | - | - | 760 000 | 770 000 | 770 000 | - | - |
| 5. | Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Smólsk | 2,300km | 1 500 000 | Gmina, EFRR | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - |
| 6. | Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska - Gołaszewo | 2,500km | 1 600 000 | Gmina, EFRR | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 | 600 000 | - |
| 7. | Budowa drogi gminnej w m. Markowo | 1,400km | 485 060 | Gmina, FOGR | 71 060 | 207 000 | 207 000 | - | - | - | - | - |
| 8. | Budowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska (I) | 0,850km | 290 000 | Gmina, FOGR | - | 140 000 | 150 000 | - | - | - | - | - |
| 9. | Budowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska (II) | 0,700km | 240 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | 120 000 | 120 000 | - | - | - |
| 10. | Budowa drogi gminnej w m. Poddębice | 0,700km | 240 000 | Gmina, FOGR | - | - | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - |
| 11. | Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska - Pińczata | 1,200km | 420 000 | Gmina, FOGR | 120 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - |
| 12. | Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Różana) | 1,000km | 350 000 | Gmina | 116 000 | 234 000 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Agatowa i ul. Różana) | 0,450km | 170 000 | Gmina | - | - | 85 000 | 85 000 | - | - | - | - |
| 14. | Budowa drogi gminnej Mursk - Mostki | 1,500km | 530 000 | Gmina, FOGR | - | - | 260 000 | 270 000 | - | - | - | - |
| 15. | Budowa drogi gminnej Mursk – Przerytka - Smólnik | 2,300km | 800 000 | Gmina, EFRR | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 16. | Budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewska | 2,000km | 457 000 | Gmina, FOGR | 67 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 17. | Budowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo | 2,500km | 875 000 | Gmina | - | - | - | - | - | 425 000 | 450 000 | - |
| 18. | Budowa drogi gminnej w m. Wójtowskie | 4,000km | 120 000 | Gmina, Nadleśnictwo Włocławek | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - |
| 19. | Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Szmaragdowa i ul. Diamentowa do ul. Agatowej) | 0,700km | 240 000 | Gmina | - | - | - | 240 000 | - | - | - | - |
| 20. | Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (os. przy lotnisku) | 0,900km | 315 000 | Gmina | - | - | - | 160 000 | 155 000 | - | - | - |
| 21. | Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Topazowa) | 0,400km | 150 000 | Gmina | - | - | - | - | - | 150 000 | - | - |
| 22. | Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Ametystowa i ul. Szafirowa) | 0,700km | 240 000 | Gmina | - | - | - | - | 120 000 | 120 000 | - | - |
| 23. | Budowa drogi gminnej w m. Telążna Leśna | 1,600km | 560 000 | Gmina, FOGR | - | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - | - |
| 24. | Budowa drogi gminnej w m. Telążna Stara | 1,000km | 350 000 | Gmina, FOGR | - | 170 000 | 180 000 | - | - | - | - | - |
| 25. | Budowa drogi gminnej Koszanowo - Sokołowo | 0,350km | 120 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | 120 000 | - | - |
| 26. | Budowa drogi gminnej Humlin - Wichrowice | 0,750km | 260 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | 260 000 | - | - |
| 27. | Budowa drogi gminnej Smólsk - Potok | 3,700km | 1 300 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | - | 650 000 | 650 000 |
| 28. | Budowa drogi gminnej Smólsk - Guźlin | 0,750km | 260 000 | Gmina, FOGR | - | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - | - |
| 29. | Budowa drogi gminnej Zuzałka – Kosinowo - Adaminowo | 3,200km | 1 100 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | 350 000 | 350 000 | 400 000 |
| 30. | Budowa drogi gminnej w m. Kruszyn | 0,600km | 210 000 | Gmina | - | - | 210 000 | - | - | - | - | - |
| 31. | Budowa drogi gminnej w m. Łączki | 1,000km | 350 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | 175 000 | 175 000 | - |
| 32. | Budowa drogi gminnej w m. Ruda | 3,000km | 90 000 | Gmina, Nadleśnictwo Włocławek | - | - | - | - | 45 000 | 45 000 | - | - |
| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 33. | Budowa drogi gminnej w m. Smólsk | 2,100km | 430 000 | Gmina, FOGR | 230 000 | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| 34. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn – Kaniewo | 0,900km | 260 000 | Gmina | 140 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - |
| 35. | Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Rubinowa) | 0,400km | 190 000 | Gmina | 140 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 36. | Budowa drogi gminnej w m. Łagiewniki | 0,691km | 210 000 | Gmina | 210 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Budowa drogi gminnej Józefowo – Potok – Nowa Wieś | 3,000km | 90 000 | Gmina Nadleśnictwo Włocławek | - | - | - | - | - | 45 000 | 45 000 | - |
| 38. | Budowa drogi gminnej w m. Warząchewka Królewska | 1,500km | 60 000 | Gmina Nadleśnictwo Włocławek | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| 39. | Budowa drogi gminnej Ludwinowo – Dębice | 2,000km | 700 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | - | 350 000 | 350 000 |
| 40. | Budowa drogi gminnej w m. Modzerowo | 2,000km | 700 000 | Gmina | - | - | - | 350 000 | 350 000 | - | - | - |
| 41. | Budowa drogi gminnej Skoki Duże – Dąb Polski | 1,000 | 350 000 | Gmina | - | - | - | - | 350 000 | - | - | - |
| 42. | Budowa drogi gminnej Łagiewniki - Lijewo | 1,500km | 500 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | - | 250 000 | 250 000 |
| 43. | Budowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska | 1,200km | 400 000 | Gmina, Nadleśnictwo Włocławek | - | - | - | - | - | - | 400 000 | - |
| 44. | Budowa drogi gminnej w m. Poddębice | 0,500km | 150 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - |
| 45. | Budowa drogi gminnej w m. Dobiegniewo | 1,300km | 400 000 | Gmina, FOGR | - | - | - | - | - | 400 000 | - | - |
| 46. | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Kruszyn | 0,500km | 200 000 | Gmina, ZDW | - | - | 200 000 | - | - | - | - | - |
| 47. | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Warząchewka Polska | 0,800km | 200 000 | Gmina | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - |
| 48. | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Adaminowo | 1,500km | 300 000 | Gmina | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 49. | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Warząchewka Nowa | 0,700km | 100 000 | Gmina | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - |
| 50. | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Świętosław | 0,235km | 59 000 | Gmina | 39 000 | - | - | 20 000 | - | - | - | - |
| 51. | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Dębice -Kruszyn – Kolonia Dębice | 2,797km | 390 000 | Gmina ZDW | 40 000 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| 52. | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszynek - Poddębice | 1,112km | 190 000 | Gmina, Starostwo Powiatowe | 20 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| 53. | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Dobra Wola - Gróbce | 1,200km | 220 000 | Gmina, Starostwo Powiatowe | - | 70 000 | 70 000 | 80 000 | - | - | - | - |
| 54. | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Dębice | 0,600km | 155 000 | Gmina, ZDW | - | - | - | 60 000 | 95 000 | - | - | - |
| 55. | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Smólnik | 0,500 | 130 000 | Gmina, Starostwo Powiatowe | - | 70 000 | 60 000 | - | - | - | - | - |
| 56. | Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszyn – Nowa Wieś – Włocławek | 2,800km | 510 000 | Gmina, Starostwo Powiatowe | - | 200 000 | 200 000 | 110 000 | - | - | - | - |
| 57. | Budowa chodnika wzdłuż dogi krajowej na odcinku Modzerowo –Wistka - Mostki | 4,500km | 810 000 | Gmina, GDDKiA | - | - | 405 000 | 405 000 | - | - | - | - |
| 58. | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku Skoki Duże – Nowa Wieś | 0,800km | 200 000 | Gmina, GDDKiA | - | 200 000 | - | - | - | - | - | - |
| 59. | Zakup i montaż progów zwalniających na drogach gminnych | - | 40 000 | Gmina | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 60. | Zakup i montaż wiat przystankowych | - | 35 200 | Gmina | 15 200 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - |
| 61. | Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg | - | 120 000 | Gmina | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 62. | Zapłata za pobudowaną w 2005 r drogę Mursk – Smólnik | - | 676 098 | Gmina, EFRR | 676 098 | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem: |  | 31 231 798 | - | 2 178 798 | 3 796 000 | 4 742 000 | 5 260 000 | 4 875 000 | 4 260 000 | 4 170 000 | 1 950 000 |
| II GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |
| 1. | Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Kruszynek | - | 700 000 | Gmina, Min. Infrastruktury | - | - | - | - | 300 000 | 400 000 | - | - |
| Razem: |  | 700 000 | - | - | - | - | - | 300 000 | 400 000 | - | - |
| III ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 1. | Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD | - | 20 000 | Gmina | - | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| 2. | Zakup sprzętu komp. oprog. użytkowego oraz rozbudowa sieci komp. i serwerowni | - | 90 000 | Gmina | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | - | - | - |
| Razem: | - | 110 000 | - | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000 | - | - | - |
| IV GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 1. | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wistka, Smólnik, Stasin, Skoki - Dęby, Mursk, Telązna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Łagiewniki, Sykuła, Potok, Warząchewka Polska, Dobiegniewo, Józefowo, Adaminowo, Zuzanka, Ładne | - | 332 000 | Gmina | 132 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - |
| 2. | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąb Polski | - | 530 000 | Gmina, EFRR, WFOŚiGW | 30 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Budowa wodociągu wiejskiego w m. Potok | - | 150 000 | Gmina, WFOŚiGW | 5 000 | 145 000 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Dębice i Smólnik | - | 120 016 | Gmina, WFOŚiGW | 20 016 | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| 5. | Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Nowa Wieś, Dobra Wola, Gróbce – IV etap | - | 4 805 000 | Gmina, EFRR, EOG, WFOŚiGW | 5 000 | - | - | 1 000 000 | 1 900 000 | 1 900 00 | - | - |
| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 6. | Budowa wodociągu wiejskiego w m. Dobiegniewo | - | 100 000 | Gmina, WFOŚiGW | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - |
| 7. | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Skoki - Dęby | - | 4 000 000 | Gmina, EFRR, WFOŚiGW | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8. | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Modzerowo | - | 3 000 000 | Gmina, EFRR, WFOŚiGW | - | - | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 9. | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Warząchewka Polska | - | 1 000 000 | Gmina, EFRR, WFOŚiGW | - | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | 400 000 |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Włocławek | - | 1 000 000 | Gmina, WFOŚiGW, EFRR | - | - | 200 000 | 200 000 | 600 000 | - | - | - |
| 11. | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś | - | 100 000 | Gmina, SPO | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - |
| 12. | Wytyczenie szlaków rowerowych na terenach leśnych Gminy Włocławek | - | 40 000 | Gmina, Nadleśnictwo Włocławek | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13. | Budowa parkingów leśnych wraz infrastrukturą techniczną | - | 80 000 | Gmina, Nadleśnictwo W-ek | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 14. | Wytyczenie ścieżek edukacyjnych na terenach leśnych Gminy Włocławek | - | 40 000 | Gmina, Nadleśnictwo Włocławek | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 15. | Gazyfikacja Gminy Włocławek | - | 12 000 | Gmina, spółki gazownicze | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - |
| 16. | Zapłata za pobudowaną w 2005 r sieć wodociągową i kanalizacyjną w m. Świętosław | - | 488 349 | Gmina, ANR | 488 349 | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem: |  | 15 797 365 | - | 680 365 | 699 000 | 304 000 | 1 454 000 | 2 640 000 | 3 240 000 | 3 340 000 | 3 440 000 |
| V OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 1. | Rozbudowa istniejącej szkoły wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym nn w Smólniku | - | 3 500 000 | Gmina, EFRR | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - |
| 2. | Wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych | - | 40 000 | Gmina, MEN | - | 10 000 | 10 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3. | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku | - | 2 500 000 | Gmina, EFRR | - | - | - | - | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 4. | Budowa boiska sportowego do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie | - | 200 000 | Gmina, SPO | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |
| 5. | Zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie | - | 400 000 | Gmina, MEN | - | - | 400 000 | - | - | - | - | - |
| 6. | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie | - | 1 500 000 | Gmina, MEN, EFRR | - | - | - | - | - | - | 750 000 | 750 000 |
| Razem |  | 8 140 000 | - | 1 000 000 | 1 110 000 | 2 010 000 | 20 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 750 000 | 750 000 |
| VI OCHRONA ZDROWIA |
| 1. | Modernizacja budynku SPZOZ w Kruszynie | - | 130 000 | Gmina, EFRR | - | 60 000 | 70 000 | - | - | - | - | - |
| Razem: | - | 130 000 | - | - | 60 000 | 70 000 | - | - | - | - | - |
| VII POMOC SPOŁECZNA |
| 1. | Zakup sprzętu komp. i oprog. użytkowego dla GOPS | - | 10 000 | Gmina | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| Razem: | - | 10 000 | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 1. | Zakup samochodów ratowniczych dla jednostek OSP | - | 1 200 000 | Gmina, ZOSPRP, | - | 500 000 | - | 200 000 | 500 000 | - | - | - |
| Razem: | - | 1 200 000 | - | - | 500 000 | - | 200 000 | 500 000 | - | - | - |
| IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
| 1. | Modernizacja GZK w Kruszynie | - | 70 000 | Gmina, SPO | - | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| 2. | Adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury w, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie | - | 237 000 | Gmina, SPO | 237 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Nakłady inwest. | Źródła finansowania | Planowane nakłady na lata |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3. | Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w m. Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku | - | 63 000 | Gmina, SPO | 63 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem: | - | 370 000 | - | 300 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| X KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| 1. | Przebudowa boiska sportowego w Kruszynie | - | 300 000 | Gmina, SPO | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| 2. | Budowa basenu kąpielowego w Kruszynie | - | 3 000 000 | Gmina, EFRR | - | - | - | - | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3. | Budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w m. Skoki Małe | - | 100 000 | Gmina, SPO | - | 20 000 | 80 000 | - | - | - | - | - |
| 4. | Zakup i montaż ogródków jordanowskich w m. gm. Włocławek | 3 szt. | 75 000 | Gmina, SPO | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - |
| 5. | Urządzenie boisk sportowych w m. Świętosław | - | 70 000 | Gmina | 10 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Urządzenie placu zabaw w m. Nowa Wieś | - | 9 000 | Gmina | 9 000 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Budowa kortów tenisowych na terenie Gminy Włocławek | - | 400 000 | Gmina, SPO | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| Razem: | - | 3 954 000 | - | 19 000 | 105 000 | 255 000 | 175 000 | - | 100 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| RAZEM: | 61 643 163 zł | - | 4 198 163 | 6 290 000 | 7 501 000 | 7 129 000 | 8 825 000 | 9 000 000 | 10 860 000 | 7 840 000 |