Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

- wzór umowy -

Umowa Nr  ………….

zawarta w dniu  ……………..roku we Włocławku pomiędzy:

Gminą Włocławek,  ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek , NIP 8882878334 reprezentowaną przez

Panią Magdalenę Korpolak - Komorowską - Wójta Gminy

zwaną dalej Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani  Tatiany Kowalewskiej

a

………………………………………………………………………………………..

zwanym  dalej „Wykonawcą”,

§ 1

Niniejszą umowę zawarto w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w gminie Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 168/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w gminie Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ze zmianami, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986 ze zm.).

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu dz. nr 20/3 obręb Dobra Wola w małą infrastrukturę sportowo – rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Dobra Wola” – zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

- Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

a) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – 6 urządzeń fitness (ale 9 stanowisk do ćwiczeń):

- biegacz – 1 szt.

- orbiterek – 1 szt.

- wyciskanie siedząc +słup + wyciąg górny – 1 szt.

- wioślarz – 1 szt.

- twister + słup + steper – 1 szt.

- wahadło + słup + odwodziciel – 1 szt.

każde urządzenie posiada strefę bezpieczeństwa.

b) strefę relaksu:

- ławki parkowe – 4 szt.

- stolik do gry w szachy – 1 szt.

- koszy na odpady – 2 szt.

- tablicę informacyjną – 1 szt.

- tablicę do gry kółko i krzyżyk – 1 szt.

- stojak na rowery – 2 szt.

c) budowę chodnika:

- kostka betonowa w kolorze szarym grub. 6 cm

- podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,97

- nawierzchnia ograniczona obrzeżem 8x30cm na ławie betonu C8/10 o F=0,04m2.

d) placyk pod potrzeby stolika do gry w szachy (wymiary 2,0x2,0m):

- kostka betonowa w kolorze szarym grub. 6 cm

- podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,97

e) nasadzenia:

- Tuje szmaragdowe – 30 szt.

- krzewy pęcherznicy kalinolistnej odm. Diabol – 45 szt.

- Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać atesty higieniczne oraz obowiązujące certyfikaty i przed wbudowaniem muszą zostać zatwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (inspektora nadzoru budowlanego).

- Wykonawca ma obowiązek skompletować i przedstawić Zamawiającemu  dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i odbiór robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada, stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 ust 1 w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Potwierdzeniem wykonania zamówienia  będzie podpisany przez obie strony protokół częściowy oraz protokół odbioru końcowego, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy wykonany został zgodnie z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

- Wyłącznie bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 4

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025  ze zm.) z uwzględnieniem zapisów umowy.

- Wykonawca udziela ………... miesięcy gwarancji na przedmiot umowy,  licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest upoważniony do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy, na ogólną kwotę 
brutto:  ………... zł.  (słownie: …………………… złotych), 
VAT: 23 % ……………….. (słownie: ……………………. złotych),

netto: ………….. zł.  (słownie: ……………………………………………………..złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury częściowej VAT oraz faktury końcowej.

- Warunkiem wystawienia faktur jest uprzednie sporządzenie przez strony protokołu odbioru częściowego, oraz protokołu odbioru końcowego, o  których mowa w § 3 ust 2.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo   wystawionej faktury VAT.

- Datą zapłaty faktur będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 7

1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

d) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 dni.

2) Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny

odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

4. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 10

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA